Спецификация программного обеспечения «Помогатор»

- Назначение проектируемой ИС

ИС «Помогатор» представляет собой комплексное программное решение, предназначенное для полной автоматизации учёта и управления запасами на складе торговой сети. Система разрабатывается как единый центр управления складскими операциями, включая приёмку товара, адресное хранение, отгрузку заказов, автоматическое пополнение запасов, инвентаризацию и формирование отчётности.

Цель внедрения: создание единой информационной системы склада, которая позволит ликвидировать ручной учёт в Excel, обеспечить точность остатков в реальном времени, автоматизировать формирование заказов поставщикам, исключить остановку склада при инвентаризации и обеспечить контроль сроков годности товаров.

- Требования заказчика к ИС

Требования к автоматизации основных бизнес-процессов:

- Автоматизация приёмки товара с использованием ТСД и адресного хранения;

- Внедрение электронного документооборота (приходные ордера, расходные накладные);

- Автоматическая обработка заказов магазинов с построением маршрута сборки;

- Автоматическое пополнение запасов при достижении точки заказа;

Требования к интеграционным возможностям:

- Двусторонняя интеграция с бухгалтерской системой (1С) для обмена финансовыми данными;

- Интеграция с ТСД (терминалами сбора данных) для сканирования штрихкодов;

- Интеграция с принтерами этикеток для печати накладных и этикеток;

- Возможность экспорта отчётов в Excel, PDF;

Требования к производительности и масштабируемости:

- Поддержка одновременной работы не менее 10 пользователей в пиковые часы;

- Время отклика системы не более 2 секунд;

- Возможность увеличения количества пользователей без изменения архитектуры;

- Поддержка работы на одном складе с возможностью расширения до 5 складов;

Требования к безопасности и соответствию законодательству:

- Полное соответствие требованиям ФЗ №152 «О персональных данных»;

- Реализация разграничения прав доступа в соответствии с должностными инструкциями;

- Внедрение журнала всех критических действий пользователей;

- Шифрование канала связи при передаче данных (HTTPS);

- Детализация проекта

  - Функциональные требования к системе:

Управление товарами и ячейками:

- F1: ведение справочника товаров (артикул, наименование, единица измерения, мин/макс остаток, срок годности);

- F2: ведение справочника ячеек склада (номер, зона, вместимость);

- F3: ведение справочника поставщиков (название, контакты, e-mail);

- F4: управление партиями товаров с отслеживанием сроков годности;

Приёмка товара:

- F5: регистрация поступления товара по ТТН через ТСД;

- F6: автоматическое предложение свободной ячейки для размещения;

- F7: фиксация партии с датой производства и сроком годности;

- F8: формирование электронного приходного ордера;

Отгрузка товара:

- F9: приём заявок на отгрузку от магазинов через веб-форму;

- F10: автоматическая проверка наличия товара и резервирование;

- F11: построение оптимального маршрута сборки с учётом FEFO;

- F12: выдача заданий на ТСД кладовщикам с пошаговыми инструкциями;

- F13: контроль сборки через сканирование штрихкодов;

- F14: автоматическое списание остатков и формирование расходной накладной;

Автозаказ:

- F15: автоматическая проверка остатков каждого товара каждый час;

- F16: создание заказа поставщику при остатке меньше минимального (10 штук);

- F17: отправка заказа поставщику по e-mail;

- F18: ведение журнала всех заказов поставщикам;

Инвентаризация:

- F19: проведение циклической инвентаризации по зонам без остановки склада;

- F20: ввод фактических остатков через ТСД;

- F21: автоматическое сравнение факта с учётом;

- F22: формирование акта расхождений и корректировка остатков;

Отчётность:

- F23: формирование отчёта об остатках товаров;

- F24: формирование отчёта о движении товаров за период;

- F25: формирование отчёта о товарах с истекающим сроком;

- F26: формирование отчёта о дефиците товаров;

Администрирование:

- F27: управление пользователями и ролями (кладовщик, менеджер, руководитель);

- F28: мониторинг работы системы и техническая диагностика;

- F29: резервное копирование и восстановление данных;

  - Нефункциональные требования

Требования к производительности

- NFR1: время отклика веб-интерфейса не должно превышать 2 секунд;

- NFR2: время отклика ТСД при сканировании и отображении задания не должно превышать 1 секунды;

- NFR3: время обработки заявки на отгрузку от получения до построения маршрута не должно превышать 1 секунды;

- NFR4: время формирования отчёта об остатках не должно превышать 5 секунд;

- NFR5: время выполнения автозаказа (проверка всех товаров) не должно превышать 10 секунд;

- NFR6: система должна поддерживать одновременную работу до 10 пользователей (3 ТСД + 7 веб-пользователей).

Требования к надёжности

- NFR7: доступность системы должна составлять не менее 99,5% (не более 3 часов простоя в месяц);

- NFR8: резервное копирование данных должно выполняться ежедневно в 2 часа ночи;

- NFR9: время восстановления системы после сбоя не должно превышать 1 часа;

- NFR10: при сбое должна гарантироваться сохранность данных с автоматическим восстановлением последней успешной транзакции;

- NFR11: ТСД должны поддерживать офлайн-режим работы до 2 часов без связи с сервером с автоматической синхронизацией при восстановлении подключения.

Требования к безопасности

- NFR12: аутентификация пользователей выполняется по логину и паролю (длина пароля не менее 8 символов);

- NFR13: пароли должны храниться в зашифрованном виде с использованием хэширования bcrypt:

- NFR14: в системе реализовано разграничение прав доступа по трём ролям: кладовщик, менеджер по закупкам, руководитель склада;

- NFR15: канал связи защищён протоколом HTTPS для веб-интерфейса:

- NFR16: система ведёт журнал всех критических действий: изменений остатков, приёмок, отгрузок, корректировок;

- NFR17: логи хранятся не менее 90 дней;

- NFR18: система соответствует требованиям ФЗ №152 «О персональных данных».

Требования к удобству использования

- NFR19: интерфейс ТСД должен иметь крупные кнопки размером не менее 48×48 пикселей;

- NFR20: интерфейс ТСД должен содержать понятную пагинацию для кладовщика;

- NFR21: время обучения кладовщика работе с системой не должно превышать 2 часов;

- NFR22: время обучения менеджера работе с системой не должно превышать 1 часа;

- NFR23: язык интерфейса  русский;

- NFR24: размер шрифта не менее 14 pt для веб-интерфейса и не менее 16 pt для ТСД;

- NFR25: на всех экранах должны быть предусмотрены контекстные подсказки.

Требования к совместимости

- NFR26: серверная операционная система должна поддерживать Windows Server 2019 и выше или Ubuntu 20.04 и выше;

- NFR27: клиентские операционные системы для веб-интерфейса  Windows 10 и выше, macOS;

- NFR28: поддерживаемые браузеры  Google Chrome (последние две версии), Mozilla Firefox, Microsoft Edge;

- NFR29: ТСД должны работать под управлением Android 8.0 и выше, IOS 18, иметь камеру для сканирования штрихкодов и поддержку Wi-Fi;

- NFR30: принтер этикеток  любой термопринтер с поддержкой протокола ESC/POS;

- NFR31: система должна обеспечивать возможность интеграции с 1С для обмена данными о движении товаров.

  - Технические спецификации

Входные данные системы:

- S1: данные о товарах (артикул, наименование, единица измерения, мин/макс остаток, срок годности);

- S2: данные о поставщиках (название, контакты, e-mail для автозаказа);

- S3: данные о ячейках склада (номер, зона, вместимость);

- S4: заявки на отгрузку от магазинов (товар, количество);

- S5: данные ТТН при приёмке товара.

Выходные данные системы:

- S6: приходный ордер в формате PDF;

- S7: расходная накладная в формате PDF;

- S8: заказ поставщику в формате e-mail;

- S9: отчёты об остатках и движениях в формате Excel/PDF;

- S10: акт инвентаризации в формате PDF;

Форматы данных и протоколы:

- S11: REST API для интеграции  JSON, HTTPS;

- S12: документы  PDF/A, XLSX;

- S13: обмен с 1С  XML через веб-сервисы;

- S14: база данных  SQL, миграционные скрипты;

- S15: логи и аудит  структурированные JSON файлы.

  - Технологический стек и архитектура

Серверная инфраструктура:

- Операционная система: Ubuntu Server 22.04 LTS или Windows Server 2022;

- Балансировщик нагрузки: Nginx;

- Кэширование: Redis 7.0;

Базы данных:

- Основная СУБД: MySQL;

- Резервное копирование: dump + скрипты автоматизации.

Бэкенд-разработка:

- Основной язык: C++;

- Архитектура: клиент-серверная;

  - Модель жизненного цикла и методология

Выбранная модель: V-образная модель с элементами Agile;

Обоснование выбора:

- Требования к надёжности: для складского учёта требуется высокая точность и формальная документация;

- Сложность системы: необходимость интеграции с ТСД, принтерами, 1С требует тщательного проектирования;

- Гибкость разработки: возможность адаптации к изменяющимся требованиям бизнеса.

Таблица   Этапы жизненного цикла

| Этап | Длительность | Описание |
| --- | --- | --- |
| Анализ требований | 2 недели | Сбор и формализация требований. |
| Системное программирование | 3 недели | Разработка архитектуры и ТЗ |
| Разработка по спринтам | 8 недель | 4 спринта по 2 недели в Scrum |
| Тестирование | 2 недели | Комплексная проверка всех модулей |
| Пилотное внедрение | 1 неделя | Работа в тестовом контуре с реальными данными |
| Промышленная эксплуатация | Постоянно | Поддержка и развитие системы |

Управление проектом:

- Методология: Scrum для команды из 6 человек;

- Инструменты: Kaiten для управления задачами, GitHub для документации.

  - Дополнительные инновационные идеи

- ИИ и машинное обучение  прогнозирование спроса и оптимизация запасов;

- Мобильные технологии  PWA-приложение для ТСД с офлайн-режимом;

- QR-коды на ячейках  быстрая идентификация места хранения;

- Автоматическая печать этикеток  при приёмке товара;

- Создание конфигурации проекта

Таблица  Устав проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название | Информационная система «Помогатор» |
| Цель | Создание ИС для автоматизации учета и управления запасами на складе |
| Бюджет | 150 000 рублей |
| Срок | 2,5 месяца |
| Критерии успеха | Точность остатков 99%, снижение дефицита до 1%б сокращение простоев при инвентаризации на 90% |

Таблица   План управления проектом

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Методология | V-образная + Agile (Scrum) |
| Контроль | Еженедельные совещания, демонстрация заказчику после каждого спринта |
| Управление рисками | Реестр из 15 рисков с планами реагирования |
| Качество | Соответствие стандартам ГОСТ, тестирование каждого модуля |

График реализации

График реализации проекта автоматизации склада «Помогатор» рассчитан на 2,5 месяца (75 дней) с 1 мая по 15 июля 2026 года. Проект разбит на 7 основных этапов, которые последовательно сменяют друг друга: анализ требований, проектирование архитектуры, три спринта разработки, тестирование и внедрение (см. рис. ).

План ресурсного обеспечения:

Команда: 6 человек, включая 1 рабочее место, 1 аналитика, 2 разработчиков, 1 тестировщика, 1 специалист DevOps).

Оборудование: 1 сервер (или VPS), 3 ТСД, 1 принтер этикеток, Wi-Fi роутер.

ПО: С++, MySQL, Kaiten, GitHub, Figma.

Таблица   Бюджет по статьям

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка | 80 000 руб. |
| Оборудование (ТСД, принтер) | 50 000 руб. |
| Обучение персонала | 10 000 руб. |
| Резерв | 10 000 руб. |
| Итого | 150 000 руб. |

Таблица   План коммуникаций

| Инструмент | Назначение |
| --- | --- |
| МАКС | Оперативная коммуникация в команде |
| Kaiten | Управление задачами |
| GitHub | Структурированное хранение информации о проекте |
| Zoom | Совещания и демонстрации |
| Google Docs | Документация и отчёты |

Основные документы

- ТЗ по ГОСТ 34.602-2020  основной документ проекта;

- Спецификация требований  детальное описание всех функций;

- Use Case Diagram  сценарии использования;

- User Stories  карточки задач в Kaiten;

- API спецификации  описание интеграций.

Типы рабочих продуктов

Документация:

- Проектная: ТЗ, планы, отчёты (10+ документов);

- Техническая: архитектура, API docs, схема БД;

- Пользовательская: руководство кладовщика, инструкция для ТСД.

- Распределение ролей и артефактов

Таблица   Руководство

| Роль | Кто | Артефакты |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 1 | Планы, графики, отчеты, риск-реестр |
| Владелец продукта | Заказчик | Требования, приоритеты задач |
| Архитектор | 1 | Архитектура, ТЗ, технические решения |

Таблица   План коммуникаций

| Роль | Кто | Артефакты |
| --- | --- | --- |
| Бизнес-аналитик | 1 | Требования, модели процессов, Use Case |
| Тестировщик | 1 | Тест-кейсы, баг-репорты, автотесты |
| UX/UI Дизайнер |  | (не требуется, простой интерфейс) |

Таблица   Поддержка

| Роль | Кто | Артефакты |
| --- | --- | --- |
| Администратор БД | DevOps | Базы данных, миграции, бэкапы |
| Технический писатель | 1 | Документация, инструкции |
| Системный администратор | DevOps | Сервер, сеть, Wi-Fi |

Таблица   Пользователи

| Роль | Права | Функции |
| --- | --- | --- |
| Кладовщик | Приёмка, отгрузка, инвентаризация | Работа с ТСД, сканирование |
| Менеджер по закупкам | Просмотр автозаказов, ручная корректировка | Управление заказами поставщикам |
| Руководитель склада | Просмотр отчётов, утверждение корректировок | Контроль, отчёты |