Техническое задание для программного обеспечения «Помогатор»

- Общие сведения

  - Наименование системы: «Автоматизированная система учёта и управления запасами на складе торговой сети «Помогатор» (ИС «Помогатор»)».

  - Шифр темы: ПОМ-ИС-2026-01.

  - Заказчик: торговая сеть «Помогатор».

  - Разработчик: Беляева П.А.

  - Основание для разработки: существующая система учёта на складе «Помогатор» не обеспечивает актуальность остатков в реальном времени, приводит к дефициту и ошибкам при отгрузке. Разработка ИС «Помогатор» необходима для автоматизации учёта, контроля сроков годности и снижения операционных издержек.

  - Сроки разработки: 01.05.2026  15.07.2026.

  - Перечень документов, на основании которых создается система: результаты предпроектного обследования склада, настоящее техническое задание.

- Цели и назначение создания автоматизированной системы

  - Цели: автоматизация основных бизнес-процессов склада для повышения точности учёта остатков, снижения дефицита товаров, минимизации ошибок при отгрузке и сокращения простоев при инвентаризации.

  - Назначение: ИС «Помогатор» предназначена для автоматизации процессов приёмки товара от поставщиков, адресного хранения, отгрузки заказов в магазины, автоматического пополнения запасов, инвентаризации и формирования отчётности.

- Характеристика объектов автоматизации

  - Объекты автоматизации: склад торговой сети «Помогатор»: зона приёмки, зона хранения, зона отгрузки, зона брака.

  - Количество автоматизируемых рабочих мест: 10 (3 ТСД для кладовщиков, 3 ПК для менеджеров, 2 ПК для руководителей, 2 ПК для администраторов).

- Требования к автоматизированной системе

  - Требования к системе в целом

    - К структуре и функционированию: ИС «Помогатор» должна быть построена по трёхуровневой клиент-серверной архитектуре с веб-доступом и поддержкой офлайн-режима для ТСД.

    - К персоналу: требования к квалификации персонала определяются в руководствах пользователя. Кладовщик должен уметь работать с ТСД, менеджер  с веб-интерфейсом.

    - К показателям назначения: время отклика интерфейса  до 2 секунд, точность учёта остатков  не менее 99,5%, сокращение времени обработки отгрузки до 5 минут.

  - Требования к функциям

Система должна обеспечивать регистрацию и хранение данных о сотрудниках, их должностях, контактах, детях, отпусках и премиях с поддержкой целостности ссылок. Требуется реализовать операции добавления, обновления и удаления записей, а также расчёт агрегированных показателей с группировкой по должностям, статусам отпусков и категориям премий.

Дополнительно должны быть реализованы хранимые процедуры для оформления заказов и изменения их статусов, хранимые функции для вычисления средней стоимости заказов и подсчёта позиций в заказе, а также триггеры для автоматического пересчёта суммы заказа при добавлении/изменении/удалении позиций и проверки корректности данных.

  - Требования к видам обеспечения

- К информационному обеспечению: ИС «Помогатор» должна использовать реляционную СУБД MySQL;

- К техническому обеспечению: серверная часть развертывается на выделенном сервере Заказчика или в облачной инфраструктуре. ТСД  на базе Android 8.0 и выше;

- К лингвистическому обеспечению: русский язык интерфейса, техническая документация на русском языке.

  - Требования к надежности

Готовность ИС «Помогатор» в рабочее время  не менее 99,5%. Резервное копирование данных  ежедневно. Время восстановления после сбоя  не более 1 часа.

  - Требования к безопасности

Обязательное выполнение требований ФЗ-152 (персональные данные не хранятся, только товарный учёт). Разграничение прав доступа на основе ролей. Аутентификация по логину и паролю с хэшированием. Защита канала связи c gjvjom. HTTPS).

  - Требования к эргономике

Интерфейс ТСД должен иметь крупные кнопки.  Время обучения кладовщика  не более 2 часов. На всех экранах ИС «Помогатор» должны быть русскоязычные подсказки.

- Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

  - Стадии работ:

- Анализ требований;

- Техническое проектирование: разработка архитектуры, схемы БД, прототипов;

- Рабочее проектирование и реализация ПО;

- Тестирование;

- Ввод в действие.

- Порядок разработки автоматизированной системы

Применяется гибридная модель жизненного цикла (V-образная + Agile/Scrum). Разработка ведётся спринтами по 2 недели. Взаимодействие сторон регулируется регламентом, утверждённым совместным протоколом.

- Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

  - Виды испытаний: модульное, интеграционное, системное и приёмо-сдаточные испытания;

  - Приемка работ: по окончании каждой стадии подписывается промежуточный акт. Критерии приёмки: ИС «Помогатор» выполняет все функции, время отклика менее 2 секунд, ошибки отгрузки менее 0,5%. Окончательная приемка  по акту Приемочной комиссии Заказчика.

- Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие

8.1. Заказчик подготавливает необходимое оборудование: сервер, Wi-Fi роутер, 3 ТСД, принтер этикеток.

8.2. Разработчик проводит обучение персонала Заказчика работе с ИС «Помогатор» (2 часа для кладовщиков, 1 час для менеджеров).

- Требования к документированию

  - Состав документации: техническое задание, руководство пользователя ИС «Помогатор», руководство администратора ИС «Помогатор», протоколы тестирования.

  - Оформление: По ГОСТ 34.201-89 и ГОСТ 19.101-77.